1. Программа устойчивого лесоуправления (фрагмент)

| Обязательства политики предприятия | Осуществлять процессы улучшения и минимизации негативных экологических, социальных и экономических воздействий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значимый экологический аспект | Содержание формальдегидосодержащих смол в древесноволокнистых плитах (ДВП) |  |  |  |
| Задача | Модернизировать технологический процесс производства ДВП с использованием интенсифицированного метода прессования к февралю 2007 г. |  |  |  |
| Мероприятия, для достижения задачи | Результат | Контролируемые показатели | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Организация работ по модернизации технологического процесса производства ДВП | 1. Приказ о реализации работ по модернизации технологического процесса производства ДВП 2. План работ по модернизации, включая бюджет | 1. Состав группы по модернизации технологического процесса производства ДВП 2. Распределение ответственности между участниками группы 3. Бюджет по модернизации технологического процесса | 01.02.2006 – 20.02.2006 | Руководитель предприятия |
| 2. Разработка технологического процесса производства ДВП с использованием интенсифицированного метода прессования | Технологический регламент производства ДВП с использованием интенсифицированного метода прессования | Содержание технологического регламента производства ДВП с использованием интенсифицированного метода прессования | 21.02.2006 – 23.04.2006 | Начальник завода ДВП |
| 3. Проверка и утверждение технологического регламента | Утвержденный технологический регламент | Соответствие технологического регламента установленным требованиям | 24.04.2006 – 24.05.2006 | Главный инженер |
| 4. Приобретение необходимого оборудования | Оборудование, необходимое для производства ДВП | Оснащенность технологического процесса оборудованием | 25.05.2006 – 27.08.2006 | Главный инженер |
| 5. Обучение сотрудников завода ДВП | Протоколы обучения | Количество обучившихся сотрудников завода древесноволокнистых плит | 28.08.2006 – 30.09.2006 | Начальник завода ДВП |
| 6. Внедрение технологического процесса производства ДВП | Акт ввода в эксплуатацию оборудования | Готовность технологического процесса к производству ДВП по новой технологии | 01.09.2006 – 31.01.2007 | Начальник завода ДВП |

2. Система показателей измерения процессов интегрированной системы 
лесоуправления лесопромышленного предприятия (фрагмент)

| Процесс | Цель | Результат | Показатели для оценки процесса и его результата | Метод оценки | Подразделения (участники процесса) | Исполнитель измерения, периодичность измерения | Записи, содержащие результаты измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство древесноволокнистых плит (ДВП) | Производство ДВП по маркам, группам качества, сортам, размерам по длине, ширине, толщине, соответствующих требованиям ГОСТ 4598–86, потребителей и других заинтересованных сторон, а также требованиям FSC по процентному содержанию в ДВП сертифицированного сырья (FSC-STD-40-004) | ДВП | 1. Соблюдение норм расхода сырья и химикатов согласно технологии производства ДВП 2. Соответствие процента сертифицированного сырья в ДВП требованиям FSC 3. Соответствие ДВП требованиям ГОСТ 4598–86 4. Учет требований потребителей при производстве ДВП 5. Соблюдение требований FSC, предъявляемых к маркировке | Инструмен-тальный, расчетный, социологи-ческий | Планово-экономический отдел, цех ДВП, отдел технического контроля (ОТК) | 1. Технолог цеха ДВП, при подаче щепы в бункера-дефибраторы и при приклеивании древесно-волокнистой массы 2. Бункеровщик цеха ДВП, при подаче сертифицированного ДВП 3. Лаборант технологического процесса и контролер ОТК, при сортировке и расформовке ДВП 4. Начальник цеха ДВП, при планировании производства ДВП 5. Мастер-кладовщик участка готовой продукции цеха ДВП, при упаковке сертифицированного ДВП | 1. Рабочие журналы 2. Рапорты (форма № 4) 3. Журнал контролера ОТК 4. Диспетчер-ская карта 5. Диспетчер-ский журнал 6. Сопрово-дительные специфика-ции 7. Журнал учета склада готовой продукции по каждому виду изделия |